## Slide 1
Alpha+ プロジェクト 中間報告(3ヶ月の成果)
ギター上達診断アプリ
過去の自分と比較して、練習の停滞と伸びを可視化する
2026年9月
Notes: 評価してほしいのは機能数ではなく「リスクを特定 → 実測 → 判断」の筋。

## Slide 2
独学で伸び悩む社会人ギタリストに、「診断ファースト」の練習伴走を提供する
2 / 16
課題
一人で練習しても、演奏の良し悪しを客観視できない
何を練習すべきか設計できず、なんとなく弾いて終わる
上達の実感がなく、練習が途切れる
狙い
引っかかるフレーズを「スレッド」にして録音を重ねる
過去の自分と比較し、どこが伸びてどこが停滞しているかを具体的に見せる
曲・基礎練・ソロを問わず、外部の「正解データ」なしで使える
想定ユーザー: 30代社会人、ギター歴3年、独学。弾きたい曲は弾けるが上達が頭打ち。
Notes: PRD は 8/14。既存アプリはカリキュラム消化型で、練習中の「何にでも」は使えない。

## Slide 3
既存アプリはカリキュラムを消化させる。本アプリは自分の弱点をその場で診断する
3 / 16
 | 既存アプリ(Yousician 等) | 本アプリ
アプローチ | 用意されたカリキュラムを消化 | 自分の弱点をその場で診断
対象 | アプリのライブラリ内の曲 | 練習中の何にでも対応
進捗の見え方 | ゲーム内スコア・正解率 | 自分の過去の演奏との比較
必要なデータ | 曲 DB・タブ譜・コード進行 | 自分の録音だけ
完全クライアントサイド。バックエンドもアカウントもなく、音声は端末から出ない。

## Slide 4
動く MVP(PWA)を作った。画面は4つ、約1,700行
4 / 16
スレッド一覧 | アクティブ/解決済み/曲通し。デモデータ投入、バックアップの書き出しと読み込み
スレッド詳細 | 録音の開始・停止で解析と診断まで自動実行。メトロノーム録音、お手本の設定、指標の推移グラフ
診断結果 | 比較モード(直前/ベスト/お手本)。指標6種と、ピアノロールで「どの音がどうズレたか」
音符起こし検証 | 開発用。実録音の検証、閾値の36通り総当たり、期待音符列との照合、倍音候補の印
React + TypeScript + Vite / Basic Pitch(TensorFlow.js)/ Dexie(IndexedDB)。マイク録音のほか音声・動画ファイルの取り込みに対応。
Notes: デモは合成音の19テイクをブラウザで実際に解析して作っている。スコアを埋め込んでいるのではない。

## Slide 5
すべてブラウザの中で完結する。サーバーもアカウントもなく、音声は端末から出ない
5 / 16
画面 | React + TypeScript。スレッド一覧、スレッド詳細、診断結果、音符起こし検証の4画面
処理 | TypeScript、UI スレッド上で実行。録音 → 前処理 → 音符起こし(Basic Pitch)→ 後処理 → 比較・診断
保存 | IndexedDB(Dexie)。スレッド、テイク(音声 + 音符列)、診断結果。JSON でバックアップ
配信 | Vite でビルドした静的ファイル。Service Worker が推論モデルごとオフラインにキャッシュ
サーバー | なし。録音も推論も端末内。外部通信は初回のアプリ配信だけ
Notes: 約 1,700 行。音符起こしの認識技術は自作せず、Spotify の学習済みモデルをブラウザで動かしている。Web Worker は使っておらず、初回推論のコストはウォームアップで隠している。

## Slide 6
録音から診断までの6段。音符起こしは Spotify の学習済みモデルを使い、認識技術を自作しない
6 / 16
段 | 処理 | 内容
1 | 録音 | MediaRecorder。メトロノーム・カウントイン
2 | 前処理 | 22050Hz モノラル化、無音トリム、正規化
3 | 音符起こし | Basic Pitch。閾値 0.7 / 0.5、音域 E2〜E6
4 | 分割統合 | 同音高 150ms 以内の再オンセットを畳む
5 | アライメント | 編集距離ベースで音符同士を対応付け
6 | 指標・可視化 | ms 単位の分解指標、ピアノロール、推移グラフ
Notes: 0〜100 の合成スコアは廃止し、単位のある量に分解した(後述)。

## Slide 7
出す指標は「相対」と「絶対」の2系統。合成スコアではなく、単位のある量で出す
7 / 16
相対(比較対象あり) | 音符一致率、出だしのばらつき(ms)、弾き忘れ/余分な音、テンポ差(%)
絶対(メトロノーム録音) | 拍の格子に対するばらつき(ms)、テンポの流れ(%)、格子との一致度
比較モード | 直前のテイク / ばらつき最小のテイク / お手本(任意)

## Slide 8
進め方: 最初に最大リスクを1つ決め、実測の結果で設計を変えてきた
8 / 16
段 | 時期 | やったこと
特定 | 8月前半 | PRD・Design Doc で最大リスクを「自己比較の精度」と定め、機能を積む前にこの1点を検証すると決めた
実測 | 8月後半〜9月 | 合成音と実録音で Basic Pitch を検証。閾値調整、22050Hz 必須、倍音・分割による過剰検出を発見。MVP と合成音19テイクのデモ基盤で指標のふるまいを数値で確認
判断 | 9月 | 守備範囲を単音・分散和音・音間隔 300ms 以上に限定。合成スコアを廃止し ms 単位に分解。自己比較の構造的限界を認め、楽譜照合への転換を検討
以下の4枚は「実測」で分かったことと、それに基づく「判断」。
Notes: 日付の詳細(聞かれたら): 8/14 PRD・Design Doc、8/15 Python 予備検証、8/26 ブラウザ本検証(実録音・実機)、9/1 MVP・デモ基盤・ローカル git 化、9/9 安定度指標の作り直し、9/13 精度改善(倍音除外)。コミット 11 件。

## Slide 9
実測①: 系統的な押さえ間違いを音符単位で検出できる。ただし自己比較では見えない
9 / 16
仕込み: B♭ コードの3度 D4 を、毎回 C♯4 に半音低く押さえる
テイク | C♯4 の検出数 | D4 の検出数
通常テイク 1〜5 | 5〜6 | 0
お手本テイク | 0 | 6
自己比較(直前のテイクと) | 音符一致率 100%。「前回と一音も違わない」としか言えない
お手本比較 | 音符一致率 80%。「音高違い」が3か所に出る
3週間同じ間違いを安定して弾いていた。限界を認識し、お手本比較・自己確認ステップ・UI 文言の3段で緩和策を実装済み。
Notes: デモの山場。3か所なのにピアノロールに6本出るのは「音の分割」(実測③)。

## Slide 10
実測②: 扱えるのは単音と分散和音、音間隔 300ms 以上。ストローク和音は対象外
10 / 16
素材 | 音の間隔 | 検出 | 判定
単音フレーズ | 約 310ms | 安定(意図 24 音に対し 26〜28) | 対応
アルペジオ(分散和音) | 約 310ms | 安定(32〜33 音、テイク間で一定) | 対応
単音フレーズ(16分) | 約 178ms | 取りこぼしが増える | 目安 300ms 以上
ストローク(6音同時) | 同時 | テイクごとに検出がばらつく | 対象外
合成音とデモデータ19テイクで計測。ストローク和音は Basic Pitch が安定して分解できないため、v1 のスコープから外した。
Notes: 音域は MIDI 40(E2)〜88(E6)。変則チューニング・カポは未対応。

## Slide 11
実測③: 過剰検出の正体は倍音ではなく「音の分割」。検出440音の25%を占めた
11 / 16
分類 | 割合 | 音数 | 基準
意図した音 | 75% | 331 | 
1つの音が2つに割れた | 25% | 108 | 直前1.2秒以内に同じ音高が再検出
倍音関係で説明できるもの | 0.2% | 1 | +12/+19/+24/+28 半音
分割の再検出は「次の音が鳴った時刻ちょうど」に立つ。前の音が響く中で次を撥弦すると、鳴り続けている音にも新しいオンセットが立つ
合成方式を変えても消えず、音の重なりを無くすと 0 になる。原因は「重なり」そのもので、実際のギターでも同じ条件が揃う
対策として「同音高 150ms 以内の再オンセットを畳む」分割統合を診断の入力側に入れた。窓幅は実録音で未検証
Notes: 8 月下旬の実録音検証で見た「3〜4割の倍音誤検出」は別現象。当時は倍音しか分類していないので、分割が混ざっていた可能性があり、再分類が残課題。

## Slide 12
実測④: 0〜100 の合成スコアを廃止し、単位のある指標に分解した
12 / 16
旧: 合成スコアの問題
演奏が一切変わらない12テイクで 62〜78 の間で振れた。原因は分割のゆらぎだけ
全体を 150ms 一律シフト、テンポ +5% で最大減点。不安定さと無関係な量で下がる
本来測りたいばらつき(σ=10ms→98、σ=80ms→87)にはほとんど反応しない
新: 分解した指標
出だしのばらつき(ms): オフセットとテンポ差を直線フィットで除いた残差の SD。σ=10/20/40/80ms を 9.5/20.5/37/78ms と推定
テンポ差(%)と出だしの差(ms)は別の量として出す
メトロノーム録音では拍の格子に対する絶対指標。比較対象なしに単体で測れ、日をまたいでも同じ物差し
式で吸収しても信号対雑音比は変わらない。分割統合を入力側に入れ、合成値をやめて分解した。保存済みの診断は再計算した。
Notes: デモ手順書と Design Doc の一部の数値は旧スコアのまま。発表ではばらつき(ms)で語る。

## Slide 13
性能: ブラウザ完結で実用的な速度に収まった。初回コストはウォームアップで隠す
13 / 16
項目 | 実測値 | 補足
JS バンドル | 1.4 MB(gzip 371KB) | 大半が TensorFlow.js。モデル本体は数百 KB
8秒の音声1件の解析 | 数百 ms | ウォームアップ後。閾値変更は再推論なし
初回コスト | 約 18 秒 | ライブラリ 7.5 + モデル 1.9 + 初回推論 8.2 秒
初回推論の約 8 秒は、起動直後のアイドル時間に微小信号で「捨て推論」を1回走らせて隠した
デモデータ19テイクの投入は 58〜66 秒(アイドル時)。CPU が埋まっていると数分かかる
Basic Pitch(TensorFlow.js 版)は 22050Hz モノラル入力が必須。内部でリサンプルしないため OfflineAudioContext で変換
スマホ実機での速度・メモリは未計測

## Slide 14
3ヶ月で言えること
14 / 16
ブラウザ内で録音 → 音符起こし → 自己比較診断まで動く(サーバーなし)
時間をまたいだ指標の推移が可視化できる
自己比較の構造的限界を再現でき、お手本比較で検出できる
単音・分散和音なら、系統的な押さえ間違いを音符単位で特定できる

## Slide 15
3ヶ月で言えないこと
15 / 16
ストローク和音は扱えない
実録音での精度は数値化できていない。「期待する音符列」を入れた本測定が未実施
合成音は本物より素直で、実録音ではもっと悪くなる
スマホ実機の速度・メモリは未計測
被験者は事実上開発者1人。UX の妥当性は未検証
Notes: 発表で聞かれたら正直に答える前提で整理。

## Slide 16
残る課題: 自己比較は正誤を判定できない。次の一手は「楽譜を正解にして照合する」への転換
16 / 16
未実装 | スレッドの削除・並び替え、アクティブスレッド数の上限、お手本の音符編集 UI、分割統合の窓幅の実録音での検証
未検証 | 実録音での音符起こし精度の本測定。初期検証の実録音データを「分割」基準で再分類。スマホ実機
構造的限界 | 自己比較は一貫性しか測れず、正誤を判定できない。外部の正解データなしには理論的に区別できない
検討中の次の一手 | 楽譜ファイルを正解にして照合する。正誤が判定でき、和音も検証可能な問いになる。PRD・設計を別途作成済み
持ち越せる資産 | 録音・前処理・メトロノーム格子・分割統合・アライメント・履歴 UI・合成音デモ基盤・PWA シェル
Notes: 転換案の詳細は別資料(guitar_score_diagnosis_slides.pptx)。